瑞安市监察局

文件

瑞安市公共资源交易管理委员会办公室

瑞公共资源管委办〔2013〕42号

关于印发《瑞安市镇级公共资源交易实施细则》的通知

各功能区管委会，各镇人民政府，各街道办事处，各有关单位：

为规范镇级公共资源交易，市公共资源交易管委办会同市监察局制定了《瑞安市镇级公共资源交易实施细则》，现印发给你们，请认真贯彻实施。

瑞安市监察局

瑞安市公共资源交易管理委员会办公室

二○一三年十二月三十日

瑞安市镇级公共资源交易实施细则

第一条  为贯彻落实《中共瑞安市委 瑞安市人民政府关于进一步规范创新公共资源交易市场的若干规定》（瑞委发〔2012〕67号）精神，规范镇级公共资源交易，现结合本市实际，制定本细则。

第二条  明确进场交易范围。进入镇级公共资源平台交易的建设工程项目是指有关文件核准的单项合同估算价在200万元以下的镇本级公共财政资金或社区、村集体资金投入的房屋建筑、道路交通、农田水利、园林绿化、土石方、装修装饰等施工类建设工程项目，不包括市政府有关部门及其基层站所或下属单位的工程建设项目。使用镇级公共财政资金采购相关货物或服务的，按政府采购有关规定执行。标的额在5万元以上的村集体资产资源处置项目必须进入镇级及以上公共资源交易平台交易，标的额在5万元以上的镇及所属单位的国有资产处置必须进入市级公共资源交易平台交易。

第三条  规范邀请招标方式。镇级平台交易的建设项目以公开招标为主要方式。特殊项目需要采用邀请招标或其它招标方式的，工程预算10万元以上50万元以下的由建设单位提出申请，报镇级公共资源交易工作领导小组同意。工程预算50万元以上200万元以下的，由建设单位提出申请，报镇级公共资源交易工作领导小组同意后，按《瑞安市加强邀请招标和不招标审批管理办法》（瑞政办〔2012〕264号）文件规定办理审批手续。

第四条  完善审查审核制度。即对所需招投标的项目必须经镇级平台进行合法性、合理性审查，经镇公共资源交易中心审核后方可招投标。在审查中必须坚持“四不原则”：产权不明的项目不招标；关系未处理好的项目不招标；村级重大项目未经村民代表公决的不招标；工程款无着落的项目不招标。不具备招投标条件的项目需经镇级公共资源交易工作领导小组审批或相关会议纪要同意方可招投标。不得将工程建设项目分解、细化，规避招投标。

第五条  完善网上信息发布制度。公共资源交易招标公告、中标候选人公示、中标结果公告应在镇级政务、村务公开栏或其他为公众熟知的公开场所发布。预算金额在10万元以上的项目应在市级公共资源交易平台网站发布。招标公告内容应包括项目名称、工程地点、工程概况、工程质量要求、工期、资质要求、招标方式、提交资料、投标截止时间、开标时间、投标保证金、开标地点、联系方式等，发布时间不少于3个工作日；招标文件发出起至投标人提交投标文件截止日期止不得少于5个工作日；中标候选人公示应包括招标人名称、招标项目名称、招标方式、招标公告发布日期、开标日期、中标候选人结果、投诉规定、投诉受理部门联系方式、 未中标单位名单等，发布时间不少于3日。

第六条  严格执行评标人员抽选制度。由镇级公共资源交易中心临时随机抽选人员参加评标，评标小组由招标人代表和符合评标需要的有关技术、经济等方面的人员组成一般为3人以上单数。如有需要可从市级公共资源交易平台专家库中抽取评标专家。

第七条  严格执行评标人员回避制度。与投标人有利害关系的人员不得进入评标小组。公共资源交易工作领导小组成员、公共资源交易监督领导小组成员、公共资源交易中心工作人员不得进入评标小组。

第八条  加强招标中介机构管理。承接镇级公共资源交易业务的中介机构必须是经市公共资源交易管委办登记进场手续的单位。涉及公共安全、具有较强专业性、投资预算10万元以上及其他需要委托代理的项目，招标人可以委托招标代理机构办理招标事宜，且应委托具有相应资质的造价咨询机构编制工程量清单。招标文件按成本价向投标人收取，每份标书原则上不得高于200元。开标、评标、定标活动，应接受镇级公共资源交易监督领导小组的监督。镇级公共资源交易中心应做好中介机构日常管理工作，若存在问题要及时上报市公共资源交易管委办。

第九条  明确评标办法的选择。确定中标候选人的评标办法应遵循公开、公平、简易原则。市级平台已经建立小额工程预选承包商库的，投标人应从市级平台确定的预选承包商库中选择。招标人可根据项目特点，根据需要组建评标小组，选择其中一种办法：

（一）随机抽取法。招标人公布发包价，在审查通过的投标人中随机抽取中标候选人。

（二）下浮率法。招标人公布投标最高限价，投标人自行报下浮率确定中标候选人。

（三）最低价中标法。

（四）平均值法。

第十条  随机抽取法确定中标候选人的具体操作方法：

（一）确定发包价。可根据项目预算造价构成，结合专业特点、工程类别、难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由发包人科学合理地定一个下浮率下浮后，确定为发包价。

（二）确定中标候选人。

1、按提交投标文件的顺序，由每个审查通过的投标人公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人；

2、招标人代表随机抽取审查通过的三个投标人号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第三中标候选人。

3、只有两家通过投标文件审查的，最后确定两家中标候选人。

4、只有一家通过投标文件审查的，最后确定一家中标候选人。

第十一条  下浮率法确定中标候选人的具体操作方法：

（一）确定预算造价和最高限价。

（二）确定中标候选人。所有有效投标人中下浮率最低的投标人为第一中标候选人，下浮率次低的为第二中标候选人，下浮率第三低的为第三中标候选人；出现相同下浮率的，摇号确定中标候选人。

第十二条  最低价中标法的具体操作方法：根据招标文件规定，评定所有符合要求的投标人中以报价最低的为第一中标候选人。报价由低到高依次确定第二、第三中标候选人。

第十三条  平均值法确定中标候选人的具体操作方法：

（一）确定预算造价和最高限价。

（二）确定中标候选人。以所有有效投标人投标价平均值为基准值，最接近该值为中标候选人。

第十四条  完善黑名单制度。对招投标过程中出现的违法违规行为，有关部门在严肃查处后，按有关规定上网公示，直至取消其公共资源交易市场准入资格。

第十五条  完善落实施工阶段情况反馈制度。建设单位应对有关项目的实施过程进行监督，及时将施工管理、工程款支付、工程变更、竣工决算过程中的不良情况反馈给镇公共资源交易监督领导小组。

第十六条  完善立卷归档制度。在完成招投标及工程决算办毕后，要将村民公决、招标申请、组织招标、评委签名、招标文件、中标结果、签订合同、工程验收、工程款支付等一整套材料，按规范化管理的要求进行归档。

第十七条  建立交易情况上报制度。及时、准确向市公共资源交易管委办上报交易情况季度报表，报表内容应包括项目名称、交易方式、预算金额、中标金额、增收节支金额、中标单位、项目负责人等。

第十八条  各功能区、瑞安经济开发区管委会、各街道在交易限额标准范围内参照本细则执行。

瑞安市公共资源交易管委会办公室 2013年12月30日印发